Teamprotokoll

Brühlwiesenschule Hofheim

Projekt: BWS Sport Choice	Datum:	10.09.2018

Anwesende Gruppenmitglieder: Joshua Gutberlet, Lisa Lichtenfels

Protokollant: Joshua Gutberlet	Projektleiter: Lisa Lichtenfels

Was wurde am vorherigen Tag gemacht:	Wer:	Soll-Datum:
Projektbeschreibung Entwurf fertiggestellt	Joshua, Lisa	06.09.2018
Mockups gezeichnet	Joshua, Lisa	06.09.2018

Was wurde am vorherigen Tag nicht gemacht:	Wer:	Soll-Datum:

Was soll heute gemacht werden:	Wer:	Soll-Datum:
Entwurf Projektbeschreibung – Fehlerbesprechung	Lisa	10.09.2018
Verbesserung Projektbeschreibung fertigstellen	Joshua, Lisa	13.09.2018
Klassendiagramm erstellen	Joshua, Lisa	13.09.2018

Anmerkungen:

Unterschrift Protokollant:	Unterschrift Projektleiter: