Teamprotokoll

Brühlwiesenschule Hofheim

Projekt: BWS Sport Choice	Datum:	13.09.2018

Anwesende Gruppenmitglieder: Lisa Lichtenfels, Joshua Gutberlet

Protokollant: Joshua Gutberlet	Projektleiter: Lisa Lichtenfels

Was wurde am vorherigen Tag gemacht:	Wer:	Soll-Datum:
Entwurf Projektbeschreibung – Fehlerbesprechung	Lisa	10.09.2018
Verbesserung Projektbeschreibung fertigstellen	Joshua, Lisa	13.09.2018

Was wurde am vorherigen Tag nicht gemacht:	Wer:	Soll-Datum:
Klassendiagramm erstellen	Joshua, Lisa	13.09.2018

Was soll heute gemacht werden:	Wer:	Soll-Datum:
Projektbeschreibung Finale Version besprechen – Kickoff	Joshua, Lisa	13.09.2018
Klassendiagramm fertigstellen	Joshua, Lisa	13.09.2018
Repository einrichten	Joshua, Lisa	17.09.2018
Entities implementieren	Joshua	01.10.2018
Mockups als HTML-Seiten anlegen	Lisa	01.10.2018

Anmerkungen:

Unterschrift Protokollant:	Unterschrift Projektleiter: