Teamprotokoll

Brühlwiesenschule Hofheim

Projekt: BWS Sport Choice	Datum:	19.11. - 23.11.2018

Anwesende Gruppenmitglieder: Lisa Lichtenfels, Joshua Gutberlet

Protokollant: Joshua Gutberlet	Projektleiter: Lisa Lichtenfels

Was wurde am vorherigen Tag gemacht:	Wer:	Soll-Datum:
Testen	Lisa, Joshua	12.11.2018
Offene Probleme lösen	Lisa, Joshua	12.11.2018
Installationsanleitung schreiben	Lisa	23.11.2018

Was wurde am vorherigen Tag nicht gemacht:	Wer:	Soll-Datum:

Was soll heute gemacht werden:	Wer:	Soll-Datum:
Software abgabefertig machen	Joshua	23.11.2018
Installationsanleitung schreiben	Lisa	23.11.2018
Lastenheft schreiben	Lisa	30.11.2018
Benutzerhandbuch schreiben	Joshua	30.11.2018
Dokumentation fertigstellen	Joshua, Lisa	30.11.2018

Anmerkungen:

Unterschrift Protokollant:	Unterschrift Projektleiter: